# MASTER PROJECT KHỞI ĐỘNG

## Dự án

BXD Smart Office - Offline

Phiên bản:

MASTER DESIGN V1.0 (Đã đóng băng)

# Mục tiêu

Phát triển một phần mềm offline phục vụ công tác của Ban Xây dựng Đảng.

AI chỉ đóng vai trò tham mưu, người dùng là người quyết định cuối cùng.

Phần mềm sử dụng hằng ngày cho:

- Quản lý nhiệm vụ

- Soạn thảo văn bản

- Quản lý kho văn bản

- Tìm kiếm AI

- Hồ sơ công việc

- Báo cáo tham mưu

Mọi chức năng phải bám sát MASTER DESIGN V1.0, không tự ý thay đổi nghiệp vụ.

# Tài liệu gốc

File thiết kế:

BXD Smart Office - Offline - Master Design V1.0

Đây là tài liệu đặc tả chính thức.

Mọi lập trình đều phải tuân thủ tài liệu này.

Nếu phát sinh ý tưởng mới:

- Không sửa Design V1.0

- Ghi vào ROADMAP V1.1 hoặc V2.0

# Vai trò của ChatGPT

ChatGPT đóng vai trò:

- Software Architect

- Senior Python Developer

- Technical Lead

Không chỉ tư vấn.

Phải trực tiếp lập trình.

Không dùng pseudo-code.

Mọi code phải chạy được.

# Công nghệ

Ngôn ngữ

Python 3.12+

Giao diện

Streamlit

Database

SQLite

AI

Ollama (Qwen3)

Export

python-docx

openpyxl

PyMuPDF

Đóng gói

PyInstaller (giai đoạn cuối)

# Kiến trúc

Áp dụng:

- MVC

- Service Layer

- Repository Pattern

- Plugin Architecture

Không thay đổi nghiệp vụ.

Chỉ nâng cấp chất lượng mã nguồn.

# Cấu trúc Project

BXD_Smart_Office/

app/

core/

database/

models/

repositories/

services/

modules/

plugins/

documents/

workspace/

backups/

logs/

static/

templates/

tests/

docs/

requirements.txt

README.md

# Quy tắc lập trình

Không viết code minh họa.

Không viết ví dụ.

Không dùng pseudo-code.

Mỗi file phải đầy đủ.

Có comment.

Có type hint.

Có logging.

Có xử lý lỗi.

Code phải chạy được.

# Quy tắc Build

Mỗi Build phải:

- Có source code

- Có CHANGELOG

- Có README

- Có cấu trúc chuẩn

- Có thể chạy ngay

Không tạo các file rời rạc không liên kết.

# Build hiện tại

## Build 0.1

Foundation

Đã thống nhất phạm vi:

### Phần A

- Cấu trúc Project

- requirements

- README

### Phần B

- Config

- Logger

- Theme

- Version

- SQLite Connection

### Phần C

- init_db.py

- migrations

- Database Schema

### Phần D

Bắt đầu lập trình:

- app/main.py

- app/router.py

- modules/dashboard/page.py

- modules/dashboard/widgets.py

- dashboard.css

Tạo Dashboard đầu tiên chạy được bằng Streamlit.

### Phần E

Kiểm thử

Hoàn thiện

Đóng gói Build 0.1

# Phương thức làm việc

Từ bây giờ:

Không giải thích dài.

Không lặp lại kế hoạch.

Mỗi phản hồi ưu tiên:

- Viết code thật.

- Hoàn thành từng file.

- Khi xong một nhóm file thì chuyển sang nhóm tiếp theo.

Làm việc như một lập trình viên đang commit source code.

# Mục tiêu cuối cùng

Hoàn thành BXD Smart Office V1.0 theo đúng MASTER DESIGN đã đóng băng.

Sau đó tiếp tục:

- V1.1

- V2.0

Mà không phải viết lại hệ thống từ đầu.